 Nolikuma precizējums Nr. 1

**Iepirkums: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mātera ielā 23/25, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”**

iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2022-17

Iepirkuma komisija precizē nolikuma 5.pielikuma “Līguma projekts” 8.10.punktu, un izsaka to šādā redakcijā:

8.10 Izpildītājam ir pienākums sniegt Pasūtītājam vienu no zemāk norādītajiem no šī Līguma izrietošo saistību nodrošinājumiem (šī Līguma tekstā – nodrošinājums”), atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumā norādītājam:

8.10.1 par labu Pasūtītajam un Pasūtītāju kreditējošai kredītiestādei vai Altum noformēts nodrošinājuma dokuments par savu no šī Līguma izrietošo saistību izpildi (šī Līguma tekstā – “Darbu izpildes garantija”), kuru izdevusi apdrošināšanas sabiedrība vai kredītiestāde. Ar Darbu izpildes garantiju nodrošināmai summai ir jābūt ne mazākai par 10 % (desmit procentiem) no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas un termiņam, kādā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt naudas līdzekļu izmaksu, ir jābūt ne īsākam kā Gala termiņš, kam pieskaitāmas 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas;

8.10.2. ieturējuma nauda 10% (desmit procentu) apmērā no katrā Būvniecības ikmēneša izpildes aktā norādītās attiecīgajā periodā apstiprināto izpildīto Darbu summas, ko Pasūtītājs ietur no katra maksājuma, kas Izpildītājam tiek veikts saskaņā ar Būvniecības ikmēneša izpildes aktu un attiecīgu rēķinu (šī Līguma tekstā – “Ieturējuma nauda”).